Зміст

[User Story 1: Очищення браузерного кешу 2](#_Toc166261824)

[User Story 2: Очищення тимчасових файлів сисетми 3](#_Toc166261825)

[User Story 3: Очищення кошика 4](#_Toc166261826)

[User Story 4: Створення резервної копії файлів перед їх видаленням 5](#_Toc166261827)

[User Story 5: Пошук файлів-дублікатів 6](#_Toc166261828)

[User Story 6: Аналіз дисків 7](#_Toc166261829)

[User Story 7: Очищення абсолютно всіх сміттєвих файлів 8](#_Toc166261830)

[User Story 8: Відображення відповідей на найпоширеніші питання 9](#_Toc166261831)

## User Story 1: Очищення браузерного кешу

**Оцінка часу виконання:** 4 дні

Я, як користувач, хочу мати можливість очищувати кеш усіх встановлених у моїй системі браузерів в один клік.

**Користь для користувача:**

* Забезпечення можливості аналізу та очищення кешу різноманітних браузерів для забезпечення оптимальної продуктивності та вільного місця на носії.

**Критерії готовності:**

* Функції очищення браузерного кешу реалізовані.
* Створений інтерфейс для відображення цієї інформації.
* Пройдено тестування та відлагодження коду.
* Оновлена документація з описом нового функціоналу.

## User Story 2: Очищення тимчасових файлів сисетми

**Оцінка часу виконання:** 4 дні

Я, як користувач, хочу мати можливість очищувати тимчасові файли операційної системи з метою економії власного часу та вільного простору на носії.

**Користь для користувача:**

* Надання можливості очищення тимчасових файлів системи “в один клік”.

**Критерії готовності:**

* Реалізовані функції очищення тимчасових файлів системи.
* Інтерфейс для відображення цих даних створений.
* Проведено тестування та відлагодження коду.
* Оновлена документація з описом нового функціоналу.

## User Story 3: Очищення кошика

**Оцінка часу виконання:** 2 дні

Я, як користувач, хочу бачити інформацію про розмір файлів у кошику та мати зручний інструмент для їх очищення з метою уникнення проблем із зберіганням даних.

**Користь для користувача:**

* Забезпечення можливості відображення та очищення кошика системи в один клік. Також ця процедура істотно збільшить об’єм вільного простору на носії.

**Критерії готовності:**

* Розроблені функції для очищення кошика.
* Інтерфейс для відображення цих даних реалізований.
* Проведено тестування та відлагодження коду.
* Оновлена документація з описом нового функціоналу.

## User Story 4: Створення резервної копії файлів перед їх видаленням

**Оцінка часу виконання:** 5 днів

Я, як користувач, хочу мати можливість створити резервну копію файлів, які буду видаляти.

**Користь для користувача:**

* Надання можливості створення бекапу файлів перед їх остаточним видаленням з метою запобігання видалення важливих файлів.

**Критерії готовності:**

* Написані функції для створення резервних копій.
* Інтерфейс для відображення цих даних створений.
* Проведено тестування та відлагодження коду.
* Оновлена документація з описом нового функціоналу.

## User Story 5: Пошук файлів-дублікатів

**Оцінка часу виконання:** 5 дні

Я, як користувач, хочу перевірити певні папки на наявність файлів-дублікатів з метою економії дискового простору.

**Користь для користувача:**

* Забезпечення можливості перевірки директорій на наявність файлів-дублікатів.

**Критерії готовності:**

* Реалізовані функції для отримання інформації про файли-дублікати.
* Інтерфейс для відображення цих даних розроблений.
* Проведено тестування та відлагодження коду.
* Оновлена документація з описом нового функціоналу.

## User Story 6: Аналіз дисків

**Оцінка часу виконання:** 4 дні

Я, як користувач, хочу бачити кількість файлів у певній категорії. Наприклад, мені цікаво, скільки у мене пісень у форматі .mp3 знаходиться на комп’ютері.

**Користь для користувача:**

* Надання можливості обрахунку кількості файлів певної категорії.

**Критерії готовності:**

* Функції для аналізу дисків реалізовані.
* Створений інтерфейс для відображення цих даних.
* Пройдено тестування та відлагодження коду.
* Оновлена документація з описом нового функціоналу.

## User Story 7: Очищення абсолютно всіх сміттєвих файлів

**Оцінка часу виконання:** 6 днів

Я, як користувач, хочу мати можливість очищати всі сміттєві файли у “один клік”.

**Користь для користувача:**

* Забезпечення можливості очищення всіх сміттєвих файлів шляхом об’єднання різного функціоналу.

**Критерії готовності:**

* Функції для очищення абсолютно всіх сміттєвих файлів реалізовані.
* Інтерфейс для відображення цих даних створений.
* Пройдено тестування та відлагодження коду.
* Оновлена документація з описом нового функціоналу.

## User Story 8: Відображення відповідей на найпоширеніші питання

**Оцінка часу виконання:** 2 дні

Я, як користувач, хочу бачити окреме вікно, в якому відображені найпоширеніші питання щодо користування програмою та відповіді на них.

**Користь для користувача:**

* Надання можливості отримання відповідей на найпоширеніші питання щодо користування програмою.

**Критерії готовності:**

* Функції для відображення відповідей на питання реалізовані.
* Створений інтерфейс для відображення цих даних.
* Проведено тестування та відлагодження коду.
* Оновлена документація з описом нового функціоналу.